NOMBRE DE LA DONACIÓN / PROYECTO

Código de prácticas ambientales y sociales (CPAS)

Este documento presenta el contenido indicativo de un Código de Prácticas Ambientales y Sociales (CPAS). El CPAS articula procedimientos y acciones para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales de donaciones/proyectos que, en la mayoría de los casos, están clasificados en la categoría B, y no requieren un EIAS por la legislación nacional. El CPAS es un instrumento conciso que debe ser proporcional a la naturaleza, escala y tipo de los riesgos e impactos identificados. Hay secciones en el CPAS apropiadas para donaciones/proyectos que incluyen la construcción o renovación de pequeñas infraestructuras. Otras secciones del CPAS son apropiadas para donaciones/proyectos que incluyen el uso sostenible de recursos naturales vivos.

Este documento tiene diferentes secciones destinadas a distintos tipos de proyectos.

Los proyectos estarán sujetos a algunas de las secciones de este documento, no a todas. Durante la debida diligencia ambiental y social, con el apoyo de la herramienta CAS, los beneficiarios decidirán cuáles son las secciones que requiere su proyecto.

Los beneficiarios deben utilizar solo las secciones que requieran sus donaciones/proyectos y eliminar las que no sean pertinentes.

Fecha: DÍA – MES – AÑO

Versión: Borrador - Final

Circulación: MAR Fund – Otras partes – Abierta

Elaborado por: Nombre de la o las personas

Revisado por: Nombre de la o las personas

el número-f-cpas-mf es parte del sgas de mar fund

# GLOSARIO

| AS | Ambiental y social |
| --- | --- |
| CaP | Convocatoria a propuestas |
| CAS | Cuestionario Ambiental y Social (AS) |
| CLPI | Consentimiento libre, previo e informado |
| DDAS | Debida diligencia ambiental y social |  |
| Debida diligencia | Debida diligencia |
| EAS | Explotación y abuso sexual |
| EIA | Evaluación de impacto ambiental |
| EIAS | Estudio de Impacto Ambiental y Social |
| EIS | Estudio de Impacto Social |
| EPP | Equipo de protección personal |  |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| LGBTQ+ | Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer (o a veces cuestionándose) y otros. El signo + representa otras identidades sexuales, incluidas la pansexual y la de dos espíritus. |
| MAR Fund | Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano |
| MDAS | Marco para el Desempeño Ambiental y Social |
| MGAS | Marco para la Gestión Ambiental y Social |
| MPCA | Marco de Participación y Comunicación con Actores |
| ND | Normas de Desempeño |
| OGM | Organismos genéticamente modificados |
| PCAS | Plan de Compromiso Ambiental y Social |  |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PPCAC | Plan de Participación y Comunicación con Actores Clave |
| PRE | Planes de respuesta a emergencias |
| SAM | Sistema Arrecifal Mesoamericano |
| SAS | Salvaguardas Ambientales y Sociales |
| SGAS | Sistema de Gestión Ambiental y Social |
| SGBV | Violencia sexual y de género (por sus siglas en inglés) Sexual and gender-based violence |  |
| SyS | Salud y seguridad |
| SySL | Salud y seguridad laboral |
| TdR | Términos de referencia |

TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO	1-2

1	INTRODUCCIÓN	1-6

2	DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN/PROYECTO	2-6

2.1.1	Marco jurídico e institucional aplicable	2-6

2.1.2	JUSTIFICACIÓN PARA USAR EL CPAS	2-6

2.2	RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	2-7

2.2.1	Requisitos ambientales y sociales que cumple el CPAS	2-8

3	CONTENIDO DEL CPAS	3-8

3.1	DISPOSICIONES PARA TODOS LOS CPAS	3-8

3.2	Disposiciones que se aplican a las donaciones/proyectos con actividades de infraestructura y uso de equipos pesados	3-11

3.3	Disposiciones que se aplican a las donaciones/proyectos que utilizan recursos naturales vivos 	3-20

TABLAS

Tabla 1: Requisitos que se cumplen con este CPAS	2-7

Tabla 2: Disposiciones del CPAS que se aplican a todas las donaciones/proyectos	3-8

Tabla 3: Disposiciones del CPAS que se aplican a las donaciones/proyectos que implican infraestructuras - utilización de equipos pesados	3-11

Tabla 4: Disposiciones del CPAS que se aplican a las donaciones/proyectos que utilizan recursos naturales vivos	3-19

# INTRODUCCIÓN

- Incluya aquí una descripción de la estructura del documento, una o dos frases sobre la donación/proyecto, así como su clasificación de acuerdo con el riesgo. Especifique si se trata de un borrador del CPAS o de una versión final. Redacte la Introducción una vez finalizado el resto del CPAS.

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

# DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN/PROYECTO

- Describa la donación/proyecto, con su clasificación de riesgo, sus actividades y componentes, su cronograma y cualquier otra información pertinente.

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

### Marco jurídico e institucional aplicable

- Describa brevemente el marco jurídico por el que se rige la donación/proyecto. Utilice como referencia el Resumen de Legislaciones Nacionales. Haga referencia a las disposiciones legales que hacen posible la ejecución de la donación/proyecto sin un EIAS, si las hubiera.

- Describa brevemente el marco institucional de la donación/proyecto (si no está incluido en el marco jurídico).

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

### JUSTIFICACIÓN PARA USAR EL CPAS

- Explique brevemente por qué el CPAS es el instrumento adecuado para la donación/proyecto.

- Tenga en cuenta que el CPAS es el instrumento adecuado para las donaciones/proyectos en la categoría B (aunque puede haber algunas excepciones) para los que la legislación nacional no exige un EIAS (estas donaciones/proyectos pueden requerir una Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales del Sitio). El CPAS se aplica especialmente a las donaciones que implican pequeños trabajos de infraestructura y/o el uso sostenible de los recursos vivos.

- Asegúrese de que su donación/proyecto tiene las siguientes características indicativas:

- ningún desplazamiento físico,

- ninguna instalación asociada al proyecto,

- ningún proyecto de producción y transmisión de energía eléctrica (excepto instalación de energía local),

- no es necesaria la manipulación del asbesto o se asume que no hay asbesto presente,

- ninguna máquina pesada es utilizada (excepto vehículos para el transporte de trabajadores y material),

- no se requieren trabajos de demolición ni el desmantelamiento de una estructura o parte de una estructura de carga,

- no es necesario realizar trabajos de movimiento de tierras (salvo en el caso de pequeñas zanjas, como se especifica a continuación),

- no se necesitan andamios (el trabajo en altura se limita al uso de escaleras),

- ninguna zanja de más de 120 cm de profundidad ni en suelos inestables, sueltos, blandos o húmedos,

- ningún trabajo en espacios confinados,

- no se requieren trabajos de techado ni restauración de la protección de techos,

- no es necesario el uso prolongado de herramientas eléctricas vibratorias,

- no se necesitan equipos de elevación para la manipulación de materiales, como grúas,

- no se trabajará con sustancias peligrosas en cantidades considerables,

- no más de cincuenta (50) trabajadores serán trasladados para una intervención individual,

- no será necesario fabricar materiales in situ, como ladrillos o blocks de cemento, fabricación de ventanas y puertas y producción de grava y piedras.

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

## RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

- Describa los riesgos e impactos ambientales y sociales de la donación/proyecto identificados durante la debida diligencia. Agrúpelos por categorías. Incluya toda la información que sea pertinente.

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

### Requisitos ambientales y sociales que cumple el CPAS

- Enumere los requisitos ambientales y sociales de su donación/proyecto en la tabla siguiente e indique si son acordes con la legislación nacional o con las Salvaguardias Ambientales y Sociales de MAR Fund. Indique la sección de este documento de CPAS en la que se menciona el requisito. Para rellenar la tabla utilice la información del Cuestionario Ambiental y Social (CAS).

Tabla 1: Requisitos que se cumplen con este CPAS

| Requisito | Fuente del requisito Ley Nacional - SGAS | Parte donde se menciona en el CPAS | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Repita esta fila tantas veces como sea necesario... | Requerido por la legislación nacional (México, Belice, Honduras, Guatemala) | En el punto XX (consulte las secciones 3.1, 3.2 o 3.3 de este documento) | Agregue un comentario únicamente si es necesario. |
| Repita esta fila tantas veces como sea necesario... | Requerido por la legislación nacional (México, Belice, Honduras, Guatemala) | En el punto XX (consulte las secciones 3.1, 3.2 o 3.3 de este documento) |  |
| Repita esta fila tantas veces como sea necesario... | Requerido por el SGAS (Número de SAS: ) | En el punto XX (consulte las secciones 3.1, 3.2 o 3.3 de este documento) |  |
| Repita esta fila tantas veces como sea necesario... | Requerido por el SGAS (Número de SAS: ) | En el punto XX (consulte las secciones 3.1, 3.2 o 3.3 de este documento) |  |

# CONTENIDO DEL CPAS

- Presentar de forma muy concisa los objetivos del CPAS en cuanto a anticipar y evitar los riesgos e impactos adversos y potenciales, en términos ambientales, sociales y causados por el cambio climático, minimizar los riesgos e impactos restantes y mitigar cualquier riesgo e impacto residual.

Escriba su texto aquí.

Escriba su texto aquí.

## DISPOSICIONES PARA TODOS LOS CPAS

- Esta sección incluye las disposiciones que se aplican a todos los CPAS, porque todas las donaciones/proyectos pueden requerirlas. Están relacionados con la SAS 2 Trabajo y condiciones laborales, la SAS 9 Género, y la SAS 10 Involucramiento de actores, divulgación de información y participación.

- Borre las que no se apliquen a su donación/proyecto específico.

Escriba su texto aquí.

Tabla 2: Disposiciones del CPAS que se aplican a todas las donaciones/proyectos

| Número | Riesgo/Impacto | Medida de mitigación | Quién / Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Trabajo y condiciones laborales – riesgos e impactos relacionados | Asegurarse de que no se recurre al trabajo forzado ni al trabajo infantil dañino (SAS 2 § 9). Evite emplear a menores. Solo emplee a menores de acuerdo con la SAS 2 § 10, 11. Verificar que todas las personas que trabajan en la donación/proyecto tienen contratos/otros acuerdos laborales aceptables y reciben información clara sobre sus condiciones de empleo, como sus derechos y el uso de un mecanismo de quejas y reclamos y otros canales para manifestar sus quejas y preocupaciones. (SAS 2 § 12 a 16). Verificar los antecedentes relacionados con la violencia sexual y de género (SGBV, por sus siglas en inglés) de todas las personas que trabajan en la donación/proyecto (SAS 2 § 17 - SAS 9 § 17). Si se incluye "trabajo comunitario", verificar que se presta voluntariamente y que está libre de cualquier forma de violencia sexual y de género. (SAS 2 § 18) | Director de la donación/proyecto o director de recursos humanos / o gerente del beneficiario |
| 3.1.1.1 | Salud y seguridad laboral – riesgos e impactos relacionados | Identificar los riesgos e impactos potenciales de las personas que trabajan en la donación/proyecto. (SAS 2 § 19, 20). Verificar el cumplimiento de las legislaciones y normativas nacionales sobre salud y seguridad laboral. Solo si es necesario, seguir las Guías Generales de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (MASS) del Banco Mundial y las MASS específicas del sector, así como otras Buenas Prácticas Industriales Internacionales (GIIP, por sus siglas en inglés). (SAS 2 § 21, 22). Dar capacitación a las personas que trabajen en la donación/proyecto, que se exponen a riesgos para la salud y seguridad laboral. Proporcionarles EPP y dispositivos personales de salvamento cuando sea necesario. (SAS 2 § 23, 25) | Director de la donación/proyecto o director de recursos humanos / o gerente del beneficiario |
| 3.1.1.2 | Actividades en zonas fronterizas o internacionales – riesgos e impactos relacionados | Verificar que la actividad se coordina con las organizaciones socias de ambos países. (SAS 2 § 28, 29) Asegúrese de disponer de la información de contacto actualizada de las autoridades marítimas. (SAS 2 § 30) | Director de la donación/proyecto o director de recursos humanos / o administrador del beneficiario |
| 3.1.1.3 | Actividades relacionadas con el buceo – riesgos e impactos relacionados | Solo emplear buzos certificados y calificados. (SAS 2 § 32) Elaborar un protocolo de emergencia (puede utilizar el protocolo del Proyecto MAR Fish). (SAS 2 § 33) | Director de la donación |
| 3.1.2 | Género – riesgos e impactos relacionados | A partir de las medidas relacionadas con género, presentadas con la propuesta y validadas por MAR Fund con la debida diligencia, elaborar una Declaración de Género (para donaciones/proyectos en la categoría C) o un Plan de Acción de Género (PAG) (para donaciones/proyectos en la categoría B o B+) siguiendo el formato MF-DG-PAG-F. (SAS 9 § 9 a 16). Realizar una revisión sistemática de las referencias y los antecedentes de todas las personas que trabajan en la donación/proyecto (solicite los antecedentes policiales y documentos oficiales similares). (SAS 9 § 17). Adoptar un protocolo para tratar los casos de supuesta explotación y abuso sexual, siguiendo las orientaciones específicas de la SAS 9. (SAS 9 § 19 a 26). Dar capacitación sobre explotación y abuso sexual a todas las personas que trabajen en la donación/proyecto, incluidos los trabajadores temporales y otras personas que vayan a las comunidades. Utilizar los recursos brindados por MAR Fund y por terceros. (SAS 9 § 26 y SAS 4 § 4, 8 y 9). Verificar que existen disposiciones para garantizar la participación equitativa de todos los géneros en las consultas, incluidas en el Plan de Participación y Comunicación de los Actores Clave (PPCAC) de la donación/proyecto (SAS 9 § 31 a 35). | Director de la donación |
| 3.1.3 | Involucramiento de actores, divulgación de información y participación – riesgos e impactos relacionados | Elaborar un Plan de Participación y Comunicación con los Actores Clave (PPCAC) siguiendo la SAS 10, utilizando el formato MF-PPCAC-F. En el caso de las donaciones/proyectos en la categoría C, no es necesario que el PPCAC sea un documento independiente. Verificar que se identifiquen los actores vulnerables y desfavorecidos y que el PPCAC atienda sus necesidades y exigencias. (SAS 10 § 15, 16). Verificar la alineación de la matriz de divulgación de información del PPCAC con los requisitos de la donación/proyecto (SAS 10 § 49 a 51 y § 89 a 116). Verificar la alineación del Mecanismo de Quejas y Reclamos de la donación/proyecto con dicho mecanismo de MAR Fund (SAS 10 § 73 a 88). | Director de la donación |

## Disposiciones que se aplican a las donaciones/proyectos con actividades de infraestructura y uso de equipos pesados

- Esta sección incluye las disposiciones que se aplican a las donaciones/proyectos que incluyen la construcción, renovación o desmantelamiento de infraestructuras. Estas disposiciones se refieren a una o varias de las siguientes salvaguardas: SAS 3, SAS 4, SAS 6, SAS 8

- Los CPAS - porque cada donación/proyecto puede requerirlos. Están relacionados con la SAS 2 Trabajo y condiciones laborales, la SAS 9 Género y la SAS 10 Involucramiento de actores, divulgación de información y participación.

- Elimine las que no apliquen a su donación/proyecto.

Tabla 3: Disposiciones del CPAS que se aplican a las donaciones/proyectos que implican infraestructuras - utilización de equipos pesados

| Número | Riesgo/Impacto | Medida de mitigación | Quién / Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | General / Permisos / | Verificar que la donación/proyecto cuenta con los permisos y licencias necesarios que requiere la normativa nacional. (SAS 3 § 21, SAS 6 § 16). Verificar la alineación con el plan de manejo del área protegida si se implementa en un área protegida. (SAS 3 § 26 y SAS § 11 a 13). | Director de la donación/proyecto o gerente administrativo del beneficiario |
| 3.2.2 | Salud y seguridad – riesgos e impactos relacionados | Formular un Plan de Salud y Seguridad para el lugar de trabajo siguiendo las Guías MASS del Banco Mundial y las GIIP aplicables (SAS 1 § 57, SAS 2 § 19 a 27), que incluirá lo siguiente entre otras cosas: - Identificar los riesgos potenciales para los trabajadores, minimizar estos riesgos y establecer medidas preventivas y de protección para controlar y gestionar los riesgos restantes. - Dar capacitaciones sobre salud y seguridad laboral a todas las personas que trabajen en el lugar de trabajo. Reforzar el aprendizaje a lo largo del tiempo. - Proporcionar equipo de protección personal (EPP) para los trabajadores según sea necesario (guantes, mascarillas, cascos, botas, gafas de protección). - Efectuar el mantenimiento del EPP (limpiarlo cuando esté sucio y sustituirlos cuando esté dañado o desgastado). - Incluir el uso adecuado del EPP durante las capacitaciones periódicas. - Proporcionar orientación sobre salud y seguridad laboral a todos los visitantes del lugar de trabajo. Proporcionarles el EPP adecuado. - Mantener una estructura sólida del lugar de trabajo - Mantener limpias las estructuras, superficies e instalaciones. - Utilizar, en la medida de lo posible, materiales resistentes al fuego y que absorban el ruido. - Prevenir las enfermedades ergonómicas derivadas del sobreesfuerzo al levantar y transportar materiales y equipos, estipulando límites de peso, descansos y rotaciones de trabajo. - Prohibir el consumo de alcohol o drogas ilegales. - Utilizar la herramienta adecuada para cada actividad. - Prepararse para condiciones meteorológicas extremas y emergencias, incluyendo el desarrollo de Procedimientos Operativos Estándar (POE), la paralización del proyecto o proceso, un plan de evacuación y simulacros para practicar. Estos POE deben formar parte del PRE. (SAS 4 § 21 a 24) - Equipar las instalaciones con detectores de incendios, alarmas, detectores de humo y equipos contra incendios. - Disponer de un suministro adecuado de agua potable. - Disponer de servicios sanitarios en las instalaciones. - Disponer de un servicio básico de higiene que consista en instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en las mismas instalaciones. - Asegurarse de que se puede acceder fácilmente a los puestos de primeros auxilios en todo el lugar de trabajo y de que siempre se puedan prestar los primeros auxilios adecuados. - Reabastecer de combustible a los vehículos a una distancia mínima de 30 m de las vías acuáticas. - Adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que trabajan y a los usuarios de la carretera a fin de evitar que se produzcan lesiones y muertes por accidentes de tránsito. - Adoptar las mejores prácticas de seguridad en el transporte, como emplear solo conductores con licencia, mejorar sus aptitudes y habilidades, adoptar límites para la duración de viajes, evitar el transporte durante la noche, evitar las rutas peligrosas siempre que sea posible, hacer cumplir los límites de velocidad, imponer siempre el uso de equipos de protección y cinturones de seguridad mientras se está en el vehículo, adoptar un calendario de mantenimiento preventivo y mantener los vehículos en buenas condiciones. - Poner en marcha programas de seguimiento de la salud y seguridad laboral, que incluyan procedimientos de monitoreo y reporte de enfermedades y accidentes. Notificar todas las lesiones laborales, los cuasiaccidentes, los presuntos casos de enfermedad laboral y los sucesos e incidentes peligrosos. Disponga de un sistema de incentivos para fomentar la notificación. Seguir las orientaciones adicionales de las Guías sobre MASS del Banco Mundial. (La versión en inglés está disponible aquí) | Director de la donación/proyecto |
| 3.2.2.1 | Salud y seguridad de las comunidades – riesgos e impactos relacionados | Proteger la salud y la seguridad de las comunidades (SAS 4 § 3 a 20) haciendo lo siguiente (esta lista es indicativa), adáptelo a su donación/propuesta): - Garantizar el acceso a servicios de agua potable e higiene. (SAS 4 § 7 a 19), si procede. - Garantizar que todas las personas que vayan temporal o permanentemente a las comunidades estén vacunadas contra las enfermedades transmisibles prevalentes. (SAS 4 § 5). - Delimitar claramente el lugar de la obra de construcción y todas las instalaciones asociadas. - Cercar la obra para evitar la entrada de personas no autorizadas (o niños). - Aislar con cuerdas el área de construcción y proteja los depósitos de acopio/almacenamiento de materiales del público y coloque señales de advertencia. - No permitir que haya niños en las áreas de construcción. - Establecer una separación clara entre la obra y las tierras cultivadas, los huertos, los humedales, los cementerios o cualquier entorno o área social vulnerable. - Dar capacitaciones y concienciar sobre cualquier equipo pesado que se vaya a instalar, utilizar y dejar desatendido en la comunidad. (SAS 4 § 17 a 19). - Evitar la proximidad a escuelas, puestos de salud y otros lugares de especial importancia para la comunidad. - Informar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de daños en servicios públicos como líneas eléctricas subterráneas y aéreas, tuberías de agua, tuberías de gas, oleoductos, etc. - Rellene todos los pozos de tierra de préstamo (excavaciones cuya tierra se utilizará para rellenar) una vez finalizada la construcción para evitar el agua estancada, las enfermedades transmitidas por el agua y posibles ahogamientos. - Minimizar las interacciones entre los peatones y los vehículos de construcción (gestionando los horarios, evitando las rutas congestionadas, impidiendo que los peatones accedan a la zona de mucho tráfico, etc.). - Es preferible utilizar materiales de origen local para evitar el transporte a largas distancias. - Mantener las vías de acceso en buen estado y libres de depósitos, residuos, material de construcción. - Evitar las interacciones entre los vehículos de construcción y los niños (evitar las zonas escolares o, si no es posible, evitar el horario escolar). - Mejorar la señalización y la visibilidad. - Utilizar personal con banderines cuando los vehículos de construcción interactúen con otros vehículos y peatones. Asegurarse de que siempre haya una persona usando un banderín para guiar las actividades de retroceso, descarga y carga. - Capacitar a todos los conductores sobre las disposiciones de seguridad. Hacer hincapié en las precauciones de seguridad y el cumplimiento de las normas de tráfico. - Equipar con señales de retroceso a todos los vehículos que transporten materiales relacionados con la construcción o la actividad. - Preparar un Plan de Respuesta de Emergencia (PRE) (SAS 4 § 21 a 24). | Director de la donación |
| 3.2.2.2 | Agua – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para garantizar que la donación/proyecto no tenga un impacto negativo en la calidad del agua (SAS 3 § 5 y SAS 4 § 2), entre ellas las siguientes: - Proteger siempre las fuentes de agua de la contaminación (lo que incluye emisiones a la atmósfera, efluentes de aguas residuales, desechos y residuos y materiales peligrosos). - Evitar a toda costa verter residuos y materiales de construcción en los cuerpos de agua. - Nunca obstruir o desviar hacia otra dirección el flujo de agua natural. - Restringir la duración y el horario de las actividades en los cauces a los periodos bajos, y evitar los periodos críticos para los ciclos biológicos de la flora y fauna valiosa. - Utilizar técnicas de aislamiento, como colocar vigas o desviar durante la construcción para limitar la exposición de los sedimentos alterados al agua en movimiento. Seguir las Guías sobre el medioambiente, salud y seguridad (MASS) del Banco Mundial: Salud y seguridad para las comunidades (La versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación |
| 3.2.3 | Manejo de residuos – riesgos e impactos relacionados | Formular un Plan de Manejo de Residuos siguiendo las Guías MASS del Banco Mundial (La versión en inglés está disponible aquí) si la donación/proyecto tiene una producción considerable de residuos o produce residuos peligrosos (SAS 3 § 9 a 12). Evitar en lo posible la generación de residuos peligrosos y no peligrosos: Reducir, Reutilizar, Reciclar. Verificar que las pequeñas cantidades de residuos peligrosos producidos por la donación/proyecto se almacenen y eliminen adecuadamente. (SAS 3 § 13). | Director de la donación |
| 3.2.4 | Biodiversidad – riesgos e impactos relacionados | Garantizar que la donación/proyecto no provocará impactos adversos en la biodiversidad, ni afectará a los procesos ecológicos que sustentan esta biodiversidad, ni provocará una reducción neta de la población de ninguna especie En Peligro Crítico o En Peligro de Extinción (SAS 6 § 12, 13, y 16 a 24), haciendo lo siguiente: - Evitar la tala o la quema de vegetación natural. - Evitar la conducción fuera de la carretera. - Evitar la caza y la pesca por parte de personas ajenas a las comunidades locales, así como la captura de fauna silvestre y la recolección de plantas, la compra de carne de animales silvestres u otros productos derivados de la fauna silvestre. - Establecer restricciones de horarios para minimizar los impactos adversos sobre la biodiversidad durante la construcción o la operación, tales como (i) limitar las explosiones u otras actividades ruidosas a las horas del día en que la fauna silvestre esté menos activa; (ii) calendarizar la construcción para evitar perturbaciones durante la temporada de anidación de aves de interés para la conservación; (iii) calendarizar la descarga del embalse para evitar perjudicar las actividades principales de reproducción de peces. - Evitar contaminar el suelo con materiales peligrosos, residuos peligrosos y petróleo. - Si se sospecha de contaminación del suelo, es necesario identificar la fuente de contaminación y suspenderla. Siga las orientaciones adicionales sobre la Biodiversidad en las Notas de Orientación del Banco Mundial {para prestatarios} en el EAS 6 (la versión en español está disponible aquí). Siga las orientaciones adicionales sobre suelos contaminados de las Guías generales sobre MASS, Suelos contaminados (la versión en español está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.2.5 | Calidad del aire – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para garantizar que la donación/proyecto no tenga un impacto negativo en la calidad del aire (SAS 3 § 5 y SAS 4 § 2), que incluye las siguientes: - Evitar la quema de residuos forestales (árboles, maleza) o de materiales de desecho de la construcción. - Aplicar agua sobre el suelo con regularidad para minimizar el polvo de los lugares de trabajo expuestos. - Minimice el tráfico siempre que sea posible y conduzca despacio. - Cubrir los materiales de construcción para evitar la dispersión de partículas finas de tierra. - Replantar las zonas afectadas. | Director de la donación/proyecto |
| 3.2.6 | Ruido – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar el ruido generado por la donación/proyecto (SAS 3 § 5 y SAS 4 § 2), que incluye las siguientes: - Reducir el ruido al nivel establecido por la normatividad nacional (si no existe, seguir las GIIP). - Evite realizar actividades ruidosas durante los periodos de mayor interacción comunitaria (ferias, mercados, asistencia a la iglesia los domingos, etc.). - Solo utilice equipos en buen estado. - Limitar el tiempo de trabajo cerca de escuelas, hospitales, centros médicos y lugares de culto. - Limitar en la medida de lo posible el transporte de materiales de construcción a través de las zonas comunitarias a las horas de trabajo. - Informar a los actores clave antes de llevar a cabo actividades ruidosas en sus localidades. | Director de la donación/proyecto |
| 3.2.8 | Servicios de agua potable e higiene – riesgos e impactos relacionados | Asegurarse de que las personas que utilicen las infraestructuras construidas o mejoradas por la donación/proyecto tengan acceso a servicios de agua potable e higiene. (SAS 4 § 7 a 19). Implementar un plan de agua potable e higiene. | Director de la donación/proyecto |
| 3.2.9 | Patrimonio cultural – riesgos e impactos relacionados | Explicar ampliamente a las comunidades cualquier restricción temporal de acceso a los sitios del patrimonio cultural que pueda requerir la donación/proyecto. (SAS 8 § 19). Elaborar un Procedimiento de Hallazgos Fortuitos a seguir si durante la construcción se encuentra patrimonio cultural previamente desconocido. Incluir el Procedimiento de Hallazgos Fortuitos en los contratos y otros documentos de adquisición. (SAS 8 § 21 a 24). | Director de la donación/proyecto o gerente administrativo del beneficiario. |

## Disposiciones que se aplican a las donaciones/proyectos que utilizan recursos naturales vivos

- Esta sección (y la tabla siguiente) incluye disposiciones genéricas que se aplican a las donaciones/proyectos que incluyen el uso de recursos naturales vivos y no requieren un EIAS. Elimine las disposiciones que no se apliquen a su donación/proyecto.

- Estas disposiciones se refieren a una o varias de las siguientes salvaguardas: SAS 3, SAS 4, SAS 6, SAS 8)

- Además, algunas donaciones/proyectos deberán utilizar prácticas y normas de manejo sostenible específicas de cada sector y, cuando estén disponibles y sean apropiados, esquemas de verificación o certificación fiables. Se decidirá caso por caso durante la debida diligencia ambiental y social.

- Debe completar la siguiente tabla si su donación/proyecto incluye al menos una de las siguientes actividades:

- Agricultura

- Crianza de animales

- Pesca de especies silvestres (incluidos todos los tipos de organismos marinos y de agua dulce, tanto vertebrados como invertebrados)

- Acuicultura

- Silvicultura (tanto en bosques naturales como en plantaciones)

- Recolección de productos forestales no maderables, que pueden obtenerse de bosques naturales

- Manejo de vida silvestre

- Recolección de plantas silvestres y otros productos forestales no maderables.

Tabla 4: Disposiciones del CPAS que se aplican a las donaciones/proyectos que utilizan recursos naturales vivos

| Número | Riesgo/Impacto | Medida de mitigación | Quién / Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Riesgos e impactos relacionados con el suelo | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos relacionados con el suelo (SAS 3 § 5, SAS 4 § 2 y SAS 6 § 4, 39 a 41), que incluye las siguientes: - Preferir cultivos adecuados o adaptados a las condiciones climáticas y edafológicas locales, y adoptar buenas prácticas agronómicas para optimizar la productividad de los cultivos. - Reduzca al mínimo la compactación, los daños o las alteraciones del suelo utilizando la maquinaria adecuada para la preparación del terreno en la época correcta del año. - Considerar prácticas de manejo de la erosión (por ejemplo, siembra en contorno y en franjas, elaboración de terrazas, zanjas discontinuas, cultivos intercalados con árboles y barreras de gramíneas) en pendientes. - Monitorear regularmente el suelo para identificar cualquier impacto adverso, como el riesgo de erosión. - Reciclar residuos de cultivos, compost y estiércol para reponer la materia orgánica del suelo y mejorar su capacidad de retención de agua. - Planificar un programa de rotación de cultivos para incorporar plantas leguminosas fijadoras de nitrógeno y cultivos de cobertura en el ciclo de cultivo. | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.2 | Uso del agua – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos relacionados con el suelo (SAS 3 § 5, SAS 4 § 2, y SAS 6 § 4, 39 a 41), que incluye las siguientes: - Determinar las necesidades de agua por lluvia o por irrigación del cultivo, a partir de directrices reconocidas internacionalmente, pero teniendo en cuenta las variaciones estacionales y las normas regionales. Si se utiliza la irrigación, desarrollar un plan y un calendario de riego adecuados y controlar el consumo. - Maximizar la retención y el uso del agua de lluvia y fomentar su captación. - Establecer y respetar las distancias a los cursos de agua –incluidas zonas de amortiguamiento apropiadas, franjas u otras zonas "sin tratamiento" a lo largo de las fuentes de agua, ríos, arroyos, estanques, lagos y acequias– para que actúen como filtro de la posible escorrentía de nutrientes de la tierra. | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.3 | Aire – riesgos e impactos relacionados | - Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos de la donación/proyecto relacionado con el aire (SAS 3 § 5, SAS 4 § 2, y SAS 6 § 4, 39 a 41), que incluye las siguientes: - Evitar las quemas abiertas para la preparación del terreno, el control de malezas y los tratamientos posteriores a la cosecha. - Evitar quemar envases, plásticos u otros residuos sólidos. - Eliminar estos residuos en instalaciones designadas para ello o reciclándolos. - Prohibir la quema de residuos y subproductos agrícolas tratados con plaguicidas (por ejemplo, envases de plaguicidas) para evitar emisiones involuntarias de contaminantes orgánicos persistentes (COP). - Controlar y minimizar las emisiones de amoníaco derivadas del uso de abonos nitrogenados y estiércol. - Reducir el riesgo de incendio al disminuir la acumulación de cobertura vegetal como combustible potencial y controlar las malezas y las especies invasoras. Cuando sea necesario realizar quemas controladas de residuos, asegurar condiciones óptimas con bajo riesgo de propagación y bajo impacto en la calidad del aire existente. - Establecer barreras naturales contra el viento –como linderos vegetales de los terrenos, setos, barreras vegetales contra el viento y establecimiento de árboles y arbustos– para interceptar las partículas y gotas suspendidas en el aire, que también pueden incluir contaminantes. | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.4 | Uso de plaguicidas, herbicidas y otras sustancias – riesgos e impactos relacionados | - Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para manejar el uso de plaguicidas, incluyendo la formulación de un Plan de Manejo Integrado de Plagas siguiendo las Guías MASS del Banco Mundial (EAS 3 § 5 y § 14 a 20; EAS 4 § 2 y SAS 6 § 4, y § 39 a 41). Llevar a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Adoptar un proceso de manejo integrado de plagas para gestionar plagas de insectos, enfermedades y malezas. Si la donación/proyecto implica cuestiones importantes de manejo de plagas (como control de langosta migratoria, control de mosquitos u otros vectores de enfermedades, control de aves, control de roedores). - Minimizar el uso de plaguicidas mediante la implementación de un sistema de alerta temprana de plagas y enfermedades, el uso de métodos biológicos de control de plagas y enfermedades y la aplicación de medidas de control antes de que los brotes requieran un control a gran escala. - Evitar el uso de cualquier plaguicida o sus formulaciones a menos que dicho uso siga las Guías MASS del Banco Mundial. Utilizar plaguicidas o productos plaguicidas solo en la medida necesaria y solo después de que otras prácticas de control de plagas hayan fracasado o demostrado su ineficacia. - Comprobar si los plaguicidas cumplen los criterios de carcinogenicidad, mutagenicidad o toxicidad para la reproducción. | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.5 | Cambio climático – riesgos e impactos relacionados, derivado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero | Identificar las fuentes de emisiones de GEI en las fincas y desarrollar un plan para mitigarlas, si es viable. (SAS 3 § 6). Llevar a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Cuando estén disponibles, utilizar fertilizantes nitrogenados reducidos, que tienen menores emisiones de GEI asociadas a su fabricación, o utilizar inhibidores de la nitrificación o de la ureasa, que reducen las emisiones del suelo. - Reducir el uso de energía fósil adoptando prácticas de producción y gestión eficientes en términos energéticos. - Cuando sea factible, considerar el uso de energías renovables (p. e., solar, eólica, biocombustible) para el secado de los cultivos o para alimentar las bombas de riego. - Drenar el agua de los suelos de arroz de los humedales durante la temporada de producción para reducir las emisiones de metano. | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.6 | Salud y seguridad laboral – riesgos e impactos relacionados | Identificar los riesgos e impactos potenciales de las personas que trabajan en la donación/proyecto. (SAS 2 § 19, 20). Llevar a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Seguir las Guías MASS del Banco Mundial y las GIIP aplicables para la manipulación de plaguicidas (ver punto 3.3.4). - Asegurarse de que las personas que trabajan en la donación/proyecto llevan ropa de protección adecuada, como camisa de manga larga, pantalones largos, gorra, guantes y botas, e inspeccionar todo el EPP antes de usarlo. - Mantener todo el equipo en buenas condiciones de funcionamiento. - Dar capacitación al personal y a las comunidades en acciones de prevención y extinción de incendios. - Eliminar o reducir las malezas altas, los residuos y el ripio de los alrededores de las zonas de trabajo al aire libre. - Controlar la acumulación de agua. - Utilizar repelente de insectos. - Mantenga equipos de primeros auxilios en las instalaciones (como, por ejemplo, suero antiofídico) y disponga de personal capacitado, así como de procedimientos para la evacuación de emergencia. - Evitar la exposición a plaguicidas (p. e., deriva de la pulverización, eliminación y uso inadecuados de envases y recipientes). - Evitar la aplicación aérea de plaguicidas y dar prioridad a otras estrategias de manejo, si es posible. - No aplicar plaguicidas, productos químicos ni estiércol si las condiciones meteorológicas pueden tener efectos adversos en las comunidades vecinas. - No almacenar ni transportar plaguicidas y fertilizantes con alimentos (productos alimenticios humanos o para ganado) o bebidas (como el agua potable). - Respetar los intervalos previos a la cosecha y los periodos de retención posteriores a la cosecha de productos que hayan sido tratados con plaguicidas para evitar niveles inaceptables de residuos. - Asegurarse de que no haya animales ni personas no autorizadas en las áreas donde se manipulan, almacenan o aplican plaguicidas u otros productos potencialmente nocivos. - Almacenar estiércol y productos fitosanitarios lo más lejos posible de las viviendas, y utilizar medidas, como cubrir el estiércol para reducir los olores y las emisiones atmosféricas. Seguir orientaciones adicionales a las Guías MASS del Banco Mundial, Directrices para la Producción de Cultivos Anuales (la versión en inglés está disponible aquí, y las Guías MASS del Banco Mundial para la Producción de Cultivos Perennes (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.7 | Sostenibilidad forestal – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos relacionados con las operaciones de cosecha forestal por parte de las comunidades locales y los pequeños productores. (SAS 6 § 41 a 43). Lleve a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Promover la adopción de técnicas de producción y cosecha que permitan una producción continua y a largo plazo del recurso a partir de la misma base de recursos naturales. - Maximizar la conservación de la biodiversidad reservando árboles para la regeneración, conservando las especies del sotobosque y gestionando las zonas ribereñas con corredores con vegetación. - Preferir las técnicas de cosecha con menor impacto sobre el suelo y las fuentes de agua. - Reducir al mínimo el cruce de arroyos y restaurar las fuentes de agua alteradas. - Respetar los derechos consuetudinarios de tenencia y uso de la tierra. - Consultar a las comunidades locales. - Cumplir con los requisitos de salud y seguridad ambiental cuando se maneje maquinaria potencialmente peligrosa, como hachas y motosierras. - Apoyar el desarrollo de una norma de manejo forestal sostenible, desarrollada con la participación significativa de los actores clave afectados (aunque no esté formalmente certificada). Seguir orientaciones adicionales en la Guía de Orientación {para prestatarios} del Banco Mundial sobre el EAS 6 (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.8 | Acuicultura – riesgos e impactos relacionados | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos relacionados con las actividades acuícolas. (SAS 6 § 41 a 43). Lleve a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Evitar la conversión de hábitats naturales, incluyendo, por ejemplo, la eliminación de manglares para excavar estanques, o la alteración de la hidrología natural de lagunas, bahías, ríos o humedales. - Ser conscientes de la presencia de especies en peligro crítico o en peligro de extinción en las zonas ya utilizadas para la producción acuícola e implementar procesos de manejo que las tengan en cuenta. - Evitar las áreas con especies en peligro de extinción y preservar el hábitat natural que rodea las instalaciones acuícolas. - Evitar las áreas con propiedades edafológicas inadecuadas, como suelos salinos o con un contenido insuficiente de arcilla. - Diseñar las instalaciones de modo que se mantenga intacto el mayor número posible de hábitats de vegetación natural (p. e., utilizando zonas de amortiguamiento con vegetación y corredores de hábitats), y que se evite (o minimice) la conversión y degradación del hábitat natural, y diseñar e implementar medidas de mitigación para lograr una pérdida neta nula de biodiversidad cuando sea factible. - Reducir el abandono de estanques acuícolas. Seguir orientaciones adicionales de la Guía MASS del Banco Mundial, Directrices para la Acuicultura (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.8.1 | Acuicultura – riesgos e impactos relacionados: Salinización de suelos | Evitar la salinización de suelos previamente convertidos a la agricultura, llevando a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Verificar que los diques alrededor de los sistemas de estanques de agua salobre son lo suficientemente altos como para formar una división física entre la agricultura y la acuicultura. - Verificar que los vertidos de aguas salinas / salobres sean tratados y eliminados adecuadamente (p. e., mediante el uso de canales de vertido) para las aguas receptoras. - Colaborar con los actores clave y mantener un diálogo adecuado a nivel comunitario para evitar conflictos de intereses cuando tierras agrícolas se transformen en producción acuícola. Seguir orientaciones adicionales de la Guía MASS del Banco Mundial, Directrices para la Acuicultura (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.8.2 | Riesgos e impactos relacionados con las especies genéticamente modificadas, utilizadas en acuicultura | Evitar la introducción de especies exóticas o genéticamente modificadas en la naturaleza. Tener en cuenta que las donaciones/proyectos aprobados por MAR Fund deben evitar la introducción de especies exóticas invasoras (especies cuya introducción y/o propagación amenacen la diversidad biológica - SAS 6 § 33 a 38). Lleve a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Evitar la fuga de peces de acuicultura a hábitats naturales. - Criar peces estériles. - Criar poblaciones de reserva en cautiverio para evitar la captura y el agotamiento de hembras juveniles o alevines en la naturaleza. - Establecer un plan de contingencia para la recolección de individuos de la especie cultivada que escapen al medio natural. Seguir orientaciones adicionales de la Guía MASS del Banco Mundial, Directrices para la Acuicultura (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.8.3 | Riesgos e impactos relacionados con la erosión del suelo y la sedimentación a causa de la acuicultura | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos relacionados con la erosión del suelo y la sedimentación a causa de la acuicultura. Llevar a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Construir diques para estanques y canales con una pendiente de 2:1 o 3:1 (según el tipo de suelo), ya que esto añade estabilidad a las orillas del estanque, reduce la erosión e impide la aparición de malezas. - Evitar la construcción de estanques en áreas que tengan una pendiente superior al 2%, ya que esto requerirá una construcción y un mantenimiento de alto consumo energético. - Estabilizar los diques para evitar la erosión. - Reducir la excavación y alteración de suelos sulfatados ácidos durante la construcción. - Realizar las obras durante la estación "seca" para reducir la escorrentía de sedimentos que puedan contaminar las aguas adyacentes. - Instalar barreras provisionales durante la construcción para frenar y recoger los sedimentos en suspensión. Seguir orientaciones adicionales de la Guía MASS del Banco Mundial, Directrices para la Acuicultura (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |
| 3.3.8.3 | Riesgos e impactos de los vertidos de agua relacionados con la acuicultura | Planificar y operativizar todas las acciones necesarias para gestionar los riesgos e impactos de los vertidos de agua relacionados con la acuicultura. Llevar a cabo las siguientes acciones que sean aplicables: - Controlar la aplicación de alimento y la descarga de agua turbia del estanque. - Limitar el uso de fertilizantes y productos químicos. - Respetar todas las normas aplicables sobre salud y seguridad ambiental para los trabajadores y la salud y seguridad de las comunidades, a fin de evitar impactos en la disponibilidad y calidad del agua, que pueden verse afectadas por las altas tasas de extracción de agua o el uso de alimentos, productos químicos o medicamentos veterinarios. Seguir orientaciones adicionales de la Guía MASS del Banco Mundial, Directrices para la Acuicultura (la versión en inglés está disponible aquí). | Director de la donación/proyecto |

El CPAS puede utilizarse cuando la legislación nacional no exija que la donación/proyecto cuente con un EIAS y un PGAS.

Si no se indica quién es la parte responsable, se asumirá que es el director de la organización beneficiaria.

Si no se indica quién es la parte responsable, se asumirá que es el director de la organización beneficiaria.

Estos servicios sanitarios deben ser capaces de separar higiénicamente los excrementos del contacto humano (ya sean tratados y eliminados in situ, almacenados temporalmente y luego vaciados y tratados fuera del lugar, o bien transportados a través de un alcantarillado con las aguas residuales y luego tratados fuera del lugar).

Cuando el proyecto incluya el suministro de agua a la comunidad o a los usuarios de la infraestructura de las instalaciones (como hoteleros y los pacientes de hospitales), donde el agua puede utilizarse para beber, cocinar, lavar y bañarse, la calidad del agua debe cumplir las normas nacionales de aceptabilidad o, en su defecto, la edición vigente de las Directrices de la OMS sobre agua potable. Guías del Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) GUÍAS GENERALES MASS.

Si su donación/proyecto incluye la modificación del flujo de aguas naturales, entonces es necesario llevar a cabo un EIAS; el CPAS no es el instrumento apropiado.

"Un residuo es cualquier material sólido, líquido o gaseoso contenido que se desecha mediante eliminación, reciclado, quemado o incineración. Puede tratarse de un subproducto de un proceso de fabricación o de un producto comercial obsoleto que ya no se utiliza para el fin que fue producido y es necesario eliminarlo. Los residuos sólidos (no peligrosos) incluyen generalmente cualquier desperdicio y desecho. Entre los ejemplos de este tipo de residuos se incluyen las basuras o desechos domésticos; materiales inertes de construcción y demolición; los desechos, como la chatarra y los contenedores vacíos (salvo aquellos que se hayan utilizado para contener materiales peligrosos que, en principio, se manejarán como residuos peligrosos)". Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) del Banco Mundial, GUÍAS GENERALES MASS: MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS.

“Los residuos peligrosos comparten las propiedades de los materiales peligrosos (por ejemplo, inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad), u otras características físicas, químicas o biológicas que puedan poseer un riesgo potencial de causar daños a la salud de las personas o al medio ambiente si no se manejan de manera apropiada. Los residuos también se pueden clasificar como “peligrosos” mediante reglamentos locales o convenios internacionales, en función del origen del residuo y de su inclusión en las listas de materiales peligrosos o en función de sus características. Los lodos procedentes de una planta de tratamiento de residuos, de una planta de tratamiento de aguas o de instalaciones de control de la contaminación atmosférica, así como otros materiales de desecho, incluidos los materiales sólidos, líquidos, semisólidos o gaseosos procedentes de operaciones industriales, se deberán evaluar caso por caso para establecer si constituyen residuos peligrosos o no peligrosos”. Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) del Banco Mundial, GUÍAS GENERALES MASS: MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS.

Se refiere a los recursos vivos silvestres o a las plantas y animales cultivados o criados para el consumo humano o animal.

Los beneficiarios pueden consultar https://standardsmap.org/.

Incluye la recolección de especies silvestres nativas, así como la recolección de sustancias producidas por especies vivas, como la savia de los árboles o la miel y la cera de las abejas (Nota de Orientación del EAS 6 del Banco Mundial).

Si no se indica quién es el responsable, se asumirá que es el director de la organización beneficiaria.

"El manejo integrado de plagas (MIP) se refiere a una combinación de prácticas de control de plagas con orientación agrícola y ecológica, el cual pretende reducir la dependencia de los plaguicidas químicos sintéticos. Consiste en: (a) controlar las plagas (manteniéndolas por debajo de niveles económicamente perjudiciales) en lugar de intentar erradicarlas; (b) recurrir, en la medida de lo posible, a medidas no químicas para mantener bajas las poblaciones de plagas, y (c) seleccionar y aplicar los plaguicidas, cuando sea necesario utilizarlos, de forma que se minimicen los efectos adversos sobre los organismos beneficiosos, los seres humanos y el medio ambiente". Guías MASS del Banco Mundial sobre la Producción de Cultivos Anuales. Se debe elaborar un plan que incluya procedimientos para la selección, adquisición, almacenamiento, manipulación y destrucción final de todas las existencias caducadas, de conformidad con las directrices de la FAO, y que sea coherente con los compromisos contraídos por el país en el marco de los convenios de Estocolmo, Rotterdam y Basilea. Guías MASS del Banco Mundial Directrices para la Producción de Cultivos Anuales.

Según lo establecido por los organismos internacionales pertinentes y descrito en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Nota de Orientación del Banco Mundial EAS 3.

Las actividades que impliquen la conversión del entorno natural no serán financiadas por MAR Fund.

Las actividades que impliquen la transformación del entorno natural no serán financiadas por MAR Fund.

Cabe señalar que "muchos tipos de especies exóticas –incluidos los cultivos agrícolas– pueden no ser nativas, pero no son invasoras y no suponen por sí mismas una amenaza para la biodiversidad". Nota de Orientación del Banco Mundial sobre la EAS 6.